# Test Plan — Bitirmə layihəsi (turbo.az Web UI + Banking API)

Tarix: 9 oktyabr 2026 · Hazırladı: Tamara Məlikova

## 1. Məqsəd və test obyektləri

Layihə iki obyekti yoxlayır: turbo.az saytının əsas istifadəçi axınını və 10 task-dan ibarət banking API-ni. Təhvil tarixi: 13 oktyabr 2026.

| Obyekt | Mühit | Tələb mənbəyi |
| --- | --- | --- |
| Web UI — turbo.az (avtomobil elanları) | Production, https://turbo.az | Sənədləşdirilmiş tələb yoxdur: kəşfiyyat testi və domen bilikləri |
| REST API — GRAD-101…303 (3 epic, 37 SP) | Test, https://api.anarabbas.com | Final project backlog: user story + acceptance criteria |

## 2. Scope

Daxildir:

- turbo.az: axtarış, filtrlər, qiymət və il, sıralama, səhifələmə, elan səhifəsi, seçilmişlər, dil və naviqasiya. Giriş, yeni elan və ödənişli xidmətlər yalnız manual və məhdud şəkildə.

- API: 10 task-ın bütün acceptance criteria-ları (69 AC).

Daxil deyil: Moto və ehtiyat hissələri, biznes hesabı, elanın real göndərilməsi, real ödənişlər, mobil tətbiq, performans və penetration testləri, canlı sayta yük. Hər birinin səbəbi Excel-in "Web Test Scope" sheet-indədir.

## 3. Yanaşma

Testlər riskə görə prioritetləşdirilir: API-də əvvəlcə GRAD-302 (Highest, pul əməliyyatı), sonra High task-lar.

- Test dizayn texnikaları: equivalence partitioning; boundary value analysis (fullName 1/2/50/51, initialAmount 0.99/1.00/1000.00/1000.01, Idempotency-Key 7/8/64/65, balans 49.50/49.51); decision table (xəta yoxlama ardıcıllığı); state transition (GRAD-203/204 kart vəziyyətləri, hər xana ayrıca test case).

- Manual / avtomat bölgüsü: avtomatlaşdırılan test case-lər regression paketidir. Manual qalanlar: SMS/OTP, real elan və ödəniş, vizual/UX, cross-browser, sənədləşdirilməmiş davranış, vaxtdan asılı hallar (00:00 sıfırlanma), 429 rate limit. Hər qərarın səbəbi Excel-dədir.

- Assert qaydaları: API-də status, body dəyərləri, code (mətn yox), details[].field və JSON Schema. UI-da konkret elana yox, qaydaya assert edilir, bu da flaky testlərin qarşısını alır.

## 4. Test mühiti və alətlər

Avtomatlaşdırma müəllimin təqdim etdiyi Gauge arxitekturası üzərində, dəyişdirilmədən qurulub.

- Alətlər: Java 11+, Maven, Gauge, Selenium 4, RestAssured 5, Google Chrome, CallMan (manual API icrası), Gauge HTML report.

- Test istifadəçiləri: admin@test.com (acc_001), user1@test.com (acc_002, 12 500 AZN), user2@test.com (acc_003, 890.50 USD).

- Sandbox: hər login yeni, boş sandbox açır. Resurs yaradan hər avtomat ssenari öz sandbox-unda işləyir, ona görə ssenarilər bir-birindən asılı deyil.

## 5. Həcm

Cəmi 297 test case yazılıb, onlardan 185-i avtomatlaşdırılıb.

| Obyekt | Test case | Avtomat | Manual | Regression |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Web (turbo.az) | 128 | 29 | 99 | 35 (6-sı manual) |
| API | 169 | 156 | 13 | 156 |

## 6. Giriş və çıxış kriteriləri

Giriş: backlog "Ready for QA" statusundadır, test mühiti əlçatandır, test istifadəçiləri işləyir.

Çıxış:

- Bütün High və Highest test case-lər icra olunub.

- Avtomat paket ardıcıl 3 icrada stabildir (flaky test yoxdur).

- Tapılan bug-lar və uyğunsuzluqlar sənədləşdirilib.

- Traceability-də əhatəsiz AC qalmayıb.

## 7. Risklər

| Risk | Azaldılma |
| --- | --- |
| Spesifikasiyada ziddiyyət (GRAD-201 AC-5: 403, ümumi qayda: 404) | Test AC-yə uyğun yazılıb; nəticə bug report-da qeyd olunur |
| turbo.az DOM-u dəyişə bilər | Locator-lar bir faylda (turbo-az.json), yoxlamalar qaydaya əsaslanır |
| Canlı saytda data daim dəyişir | Konkret elana bağlılıq yoxdur, əvvəlcə "ən azı 1 nəticə" yoxlanılır |
| turbo.az səhifəsi bəzən 3 dəqiqədən çox yüklənir | Xəta mesajı (TimeoutException) ilə test xətasından ayrılır, həmin spec təkrar icra olunur |
| API rate limit (429) | Framework Retry-After ilə təkrar cəhd edir, api_max_retries=4 |
| Qısa müddət (2 həftə) | İcra prioritetlə: Highest → High → Medium → Low |

## 8. Təhvil veriləcəklər

- Test plan (bu sənəd)

- Test case-lər: 1 Excel faylı (Web və API ayrı sheet-lərdə, traceability ilə)

- CallMan collection + environment

- Tapıntılar: bug report-lar və uyğunsuzluqlar (Excel-in "Tapıntılar" sheet-i)

- Gauge avtomatlaşdırma layihəsi (GitHub)

- Test Report (Excel sheet, Allure əvəzinə), Gauge HTML hesabatı və təqdimat